| 卷 号 |  |
| --- | --- |
| 卷内编号 |  |
| 密 级 |  |

项目总结报告

项目名称：      DBMS

项目编号：

编写人员：       龙灏天

编写日期：     2018-11-21

审批人员：

审批日期：

目录

1.	项目基本情况	4

2.	项目验收范围	4

1.	项目过程	4

2.	项目开发环境	5

3.	项目结构	5

4.	项目应用	5

5.	最终交付物	9

3.	项目工作总结	9

4.	经验教训	10

文档变更说明

| 版本号 | 修改人/日期 | 摘要 | 审定人/日期 | 审核建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 龙灏天/2018-11-21 | 创建 |  |  |

- 项目基本情况

| 项目名称 | 合同管理系统 | 项目类别 | 管理系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 开发语言 | C# |
| 开发环境 | VS2018 | 运行平台 | Windows |
| 项目周期 | 2018-11-01 - 2018-11-21 | 项目工作平台 | BJTU |
| 项目经理 | 冯凤娟 |  |  |
| 项目开发人员 | 龙灏天 |  |  |
| 项目简介 | 数据库管理系统(Database Management System)是一种操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库，简称DBMS。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。用户通过DBMS访问数据库中的数据，数据库管理员也通过DBMS进行数据库的维护工作。它可使多个应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立，修改和询问数据库。大部分DBMS提供数据定义语言DDL（Data Definition Language）和数据操作语言DML（Data Manipulation Language），供用户定义数据库的模式结构与权限约束，实现对数 据的追加、删除等操作。 |  |  |

- 项目验收范围

- 项目过程

| 序号 | 阶段 | 计划起止时间 | 实际起止时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 2018-05-21--2018-05-28 | 2018-05-21--2018-05-28 | 项目立项报告 | 按时完成 |
| 2 | 项目计划 | 2018-05-21--2018-05-28 | 2018-05-21--2018-05-28 | 项目开发计划书 | 按时完成 |
| 3 | 项目分析 | 2018-05-21--2018-05-28 | 2018-05-21--2018-05-28 | 项目需求规格说明书 | 按时完成 |
| 4 | 系统设计 | 2018-05-21--2018-05-28 | 2018-05-21--2018-05-28 | 系统详细设计文档 | 按时完成 |
| 6 | 编码测试 | 2018-05-29--2018-06-10 | 2018-05-29--2018-06-10 | 工程源代码 | 按时完成 |
| 7 | 项目总结 | 2018-06-10--2018-06-11 | 2018-06-10--2018-06-11 | 项目总结报告 | 按时完成 |

- 项目开发环境

- 操作系统：window 10及以上、Linux

- 开发工具：VS2018

- 开发语言：C#

- 项目结构

- 项目应用

4.1．数据库管理

4.1.1.增加数据库

4.1.2.打开数据库

4.1.3.修改数据库

4.1.4.删除数据库

  - 表管理

    - 增加表

    - 查看表

    - 设计表

    - 删除表

  - 字段管理

    - 增加字段

    - 修改字段

    - 删除字段

  - 数据管理

    - 查询记录

    - 增加记录

    - 修改记录

    - 删除记录

- 最终交付物

- 项目工作总结

| 交付物 | 是否已交付 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项报告 | 是 |  |
| 项目开发计划书 | 是 |  |
| 项目需求规格说明书 | 是 |  |
| 系统详细设计文档 | 是 |  |
| 数据库设计脚本 | 是 |  |
| 工程源代码 | 是 |  |
| 项目总结报告 | 是 |  |

- 经验教训